清华科技园（珠海）项目14栋装修工程

招标公告

一、项目名称

清华科技园（珠海）项目14栋装修工程。

- 项目概况

- 项目地址：珠海市香洲区唐家湾镇大学路101号清华科技园内。

- 项目业态：14栋为科研办公楼。

- 项目规模：本次装修工程主要是14栋载体室内的装修工程，建筑面积为3531.34m2，装修面积,3192.65㎡

三、招标范围

招标范围包括但不限于对原有布局的局部调整拆改工程、混凝土及钢筋工程、砌体工程、楼地面装饰工程、墙柱面装饰工程、天棚工程、门窗工程、公区装修工程、给排水工程、强电工程（不含空调电源和机房电源增容电缆）、消防工程（不含气体消防），含二次消防设计和项目检测、报建和验收等内容。具体详见设计图纸要求等。

四、投标保证金及没收条款

- 投标保证金额：60000.00元。

- 缴纳方式：现金转账或国有银行出具的保函。

- 如本项目需要交纳投标保证金则按如下要求交纳：

资格审查合格单位，需在截标前向我司缴纳投标保证金费用，若在截标前未能向我司缴纳投标保证金费用，将不予受理其投标文件。

- 投标保证金没收条款：

（1）投标人在投标截止时间后撤回或修改其投标文件或报价；

（2）投标人在投标过程中以任何方式进行串标；

（3）投标人提交存在虚假信息或经篡改的投标文件；

（4）招标人向投标人发出中标通知书，但投标人未能按照招标人要求的时间签订合同。

五、报价方式

采用固定综合单价。

六、付款条款

1.进度款按月度产值支付，支付实际完成工程量造价的70%。

2.在乙方完成本工程全部工作内容，并经甲方验收通过，支付至实际产值的85%。

3.乙方向甲方提供齐备完善的结算资料且双方办妥结算手续，支付至本工程结算总价款的97%。

4.工程保修款为工程结算总价款的3%，工程保修期为两年，保修期从工程通过竣工验收之日起开始计算。

七、工期

总工期 70 日历天，暂定开工日期：2025年8月20日，竣工日期：2025年10月30日。实际开工日期以发包人签发的《开工令》为准。

八、资格要求

1、独立法人：具备建设行政主管部门颁发的建筑装饰装修工程专业承包二级资质（或以上）资质 。

2、省外企业已在广东建设信息网（http://www.gdcic.net/）进粤企业和人员诚信信息登记平台登记。

3、具有独立的法人资格。具有有效的安全生产许可证。

4、项目负责人要求：拟派项目负责人具有建设行政主管部门颁发的【建筑工程】专业二级注册建造师资格。拟派项目负责人具有有效的安全生产B类证书。

5、不接受联合体投标。

6、其它事项：[ ①、项目负责人注册建造师资格证书的执业单位必须与投标人一致，且提供项目负责人须提供项目招标公告发布之日前一个月的缴纳社保证明材料。②、自 2022年1月1日起，一级建造师统一使用电子证书，纸质注册证书作废。一级建造师打印电子证书后，应在个人签名处手写本人签名，未手写签名或与签名图像笔迹不一致的，该电子证书无效，电子证书使用时限在有效期内。③、具有隶属关系的投标人不得同时参加本项目的投标。]

- 其他

本次招标公告内容具体以深圳阳光采购平台发布为准。